КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

──────────────────────────────────────────────────────

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

"Проверка реализации мероприятий на территории Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», за 2019 - 2020 годы».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: план работы контрольно-счетной палаты Иловлинского муниципального района на 2021 год.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета Волгоградской области и бюджета Новогригорьевского сельского поселения, направленных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2020 год; результаты рассмотрения представлений, направленных администрациям Ширяевского и Озерского сельских поселений Иловлинского муниципального района Волгоградской области, по итогам проведения контрольных мероприятий в части реализации программ формирования современной городской среды в 2019 году, эффективность использования бюджетных средств.

3. Объект (объекты) контрольного мероприятия: администрация Новогригорьевского сельского поселения, администрация Ширяевского сельского поселения, администрация Озерского сельского поселения.

4. Срок проведения контрольного мероприятия - с 28.04.2021 г. по 15.06.2021 г.

5. Цели контрольного мероприятия:

- оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского муниципального района Волгоградской области в 2020 году;

- проверка результатов рассмотрения представлений, направленных администрациям Ширяевского и Озерского сельских поселений Иловлинского муниципального района Волгоградской области, по итогам проведения контрольных мероприятий в части реализации программ формирования современной городской среды в 2019 году, эффективность использования бюджетных средств.

6. Проверяемый период деятельности: с 1.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

7. Краткая   характеристика   проверяемой   сферы   использования   бюджетных средств  и деятельности объекта проверки.

Администрация Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области является исполнительно-распорядительным органом Новогригорьевского сельского поселения, обладает правами юридического лица. Местонахождение/юридический адрес администрации Новогригорьевского сельского поселения - 403062, Волгоградская область, Иловлинский район, станица Новогригорьевская, улица Центральная, дом 42. Должностными лицами администрации Новогригорьевского сельского поселения, ответственными за  финансово-хозяйственную деятельность учреждения в 2020 году, являлись глава Новогригорьевского сельского поселения  Тарасова Ирина Сергеевна и главный специалист (главный бухгалтер)   Купрякова Виктория Викторовна.

В целях повышения качества и комфорта городской среды муниципальных образований, развития гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства территорий муниципальных образований постановлением администрации Волгоградской области от 31.08.2017 г.       № 472-п утверждена государственная программа «Формирование современной городской среды Волгоградской области» (далее – государственная программа).

С целью участия в реализации данной государственной программы администрацией Новогригорьевского сельского поселения утвержден дизайн-проект благоустройства части территории Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области (постановление от 19.09.2019 г. № 77/1), разработанный ООО «ЛИНИЯ плюс».

Участком благоустройства в соответствии с проектом является территория сельского поселения перед входом в церковь «Троицы Живоначальной», находящаяся в непосредственной близости от администрации поселения и клуба.  Площадь участка составляет 3500 кв. м.,  площадь плиточного покрытия -   770 кв. м., площадь озеленения (газон) - 1100,0 кв. м.   Стоимость работ по предварительному расчету определена в сумме  3059,0 тыс. рублей.

План  благоустройства поселения  одобрен местными жителями на общем сходе граждан станицы Новогригорьевской   3 октября 2019 года.

Для участия в Волгоградском областном конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований в 2020 году, утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области от 06.11.2019 г. № 136,  администрацией поселения была разработана и утверждена муниципальная программа «Благоустройство части территории Новогригорьевского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

По итогам областного конкурса проектов (программ), проведенного комитетом  по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, станица Новогригорьевская  вошла в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году (приложение № 13 к государственной программе).

В ходе реализации муниципальной программы постановлениями администрации от 04.03.2020 г. № 39, от 17.07.2020 г. № 70, от 14.09.2020 г. № 83, от 23.10.2020 г. № 92 в нее вносились изменения, в основном связанные с увеличением доли  финансирования из  местного бюджета, в результате которых средства местного бюджета составили 417,0 тыс. рублей или 12,2% от общей потребности,  средства областного бюджета -

3 000,0 тыс. рублей.

Соглашение № 57 между администрацией Новогригорьевского сельского поселения и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области заключено  6 марта 2020 года.

Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие принятой муниципальной программы, соответствующей требованиям пункта 11 приложения 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 г. № 1710;

- достижение муниципальным образованием значений результатов использования субсидии;

- наличие в местном бюджете  ассигнований и их направление на финансовое обеспечение (софинансирование) расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальной программы формирования современной городской среды, в объеме не менее 10 процентов от потребности на указанные цели.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. В соответствии с Соглашением № 57 объем субсидии из областного бюджета

Новогригорьевскому сельскому поселению утвержден в размере 3 000 000,00 рублей, средства местного бюджета  составили  333 333,33 рублей. Фактически на реализацию проекта благоустройства из местного бюджета в качестве софинансирования выделено ассигнований на 83 716,37 рублей больше, чем предусмотрено соглашением.

В соответствии с пунктом 3.4 Соглашения № 57 субсидия из областного бюджета в размере 30% от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется в течение

10 рабочих дней со дня подписания соглашения. Фактически областная субсидия в размере 900 000,00 рублей перечислена в местный бюджет на 6 рабочих дней позже установленного срока (платежное поручение от 31.03.2020 г. № 255821). Оставшиеся 70% (2 100 000,00 рублей) поступили в бюджет поселения на основании следующих платежных поручений:

- от 12.08.2020 г. № 737825 - 641 481,18 рублей,

- от 17.09.2020 г. № 479613 – 1 190 344,95 рублей,

- от 30.11.2020 г. №428261 от 30.11.2020 г. - 268 173,87 рублей.

Полученная в 2020 году из областного бюджета субсидия  освоена в полном объеме, по данным годового отчета остаток неиспользованных целевых бюджетных средств по состоянию на 01.01.2021 г. отсутствует.

Результаты использования субсидии, закрепленные в соглашении, достигнуты:

- комплексный проект благоустройства реализован на 100%;

- численность граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в Новогригорьевском сельском поселении, составила 112 человек или более 12% от общего количества данной категории населения муниципального образования.

В результате реализации мероприятий по  благоустройству территории Новогригорьевского сельского поселения допущены  отклонения в количестве осветительных приборов, малых архитектурных форм, площади покрытия из тротуарной плитки от первоначального дизайн-проекта, но в целом архитектура проекта соблюдена.  Различия обусловлены удорожанием отдельных материалов, товаров, работ и услуг, связанным с инфляционными процессами, произошедшими с момента составления проекта благоустройства.

Для выполнения мероприятий муниципальной программы  заключено 27 договоров на общую сумму  3 417 049,70  рублей. Сметная документация, являющаяся неотъемлемой частью договоров подряда, проверена и подписана специалистом отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области.

В ходе анализа содержания договоров выявлено нарушение частей 5 и 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). В разделе «Ответственность сторон» штрафная неустойка в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки договорных обязательств (поставка или оплата) противоречит нормам Закона № 44-ФЗ.  Данное нарушение установлено в договорах, заключенных с ООО «Компания красота под ногами» от 17.03.2020 г.  №28 и №29, ООО «МИКСТОРГ» от 02.07.2020  № М-4839 и от 19.08.2020 г. №1908, ООО «Успех» от 06.08.2020 г. №1513, ИП Губаевой Ольгой Андреевной от 28.07.2020 г. №2407/2020.

Заключение договоров от 17.03.2020 г. № 28 и № 29 с ООО «Компания красота под ногами»  на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, предметом которых является приобретение бетонных изделий для благоустройства общественной территории, можно квалифицировать как уход от конкурентного способа закупки; необоснованное ограничение количества участников закупки; осуществление сделки, прикрывающей другую сделку, направленную на поставку всего комплекта товаров, необходимых для определенной цели (пункт 2 статьи 170 ГК РФ). Общая сумма договоров составила

485 080,20 рублей и  превысила ограничение (300,0 тыс. рублей) для закупок у единственного поставщика, установленное Законом № 44-ФЗ. Без проведения конкурентных процедур заключены также договора с одним подрядчиком

ООО «ЭлектроникС» на работы, которые технически и функционально дополняли друг друга: договор от 18.05.2020 г. № 01/2020 (планировка участка), договор от 19.05.2020 г.

№ 02/2020 (установка бортовых камней), договор от 20.05.2020 г. №03/2020 (установка бортовых камней и устройство тротуарной плитки). Разница в сроках заключения договоров - один день, общая сумма  работ составила 544 252,00 рублей.

Информация об исполнении  договоров  представлена в Приложении № 1 к акту проверки. Согласно товарным накладным, актам о приемке выполненных работ, бухгалтерским записям общая сумма исполнения по заключенным договорам составила 3 417 049,70 рублей.

Во всех договорах подряда гарантийный срок на выполненные работы установлен «в течение 3 лет с момента подписания акта формы № КС-2».

Нарушение подрядчиком  сроков исполнения  работ  выявлено в двух случаях по договорам, заключенным с ООО «ЭлектроникС» и ООО «МИКСТОРГ».

Исполнение работ по договору с ООО «ЭлектроникС» от 21.08.2020 года № 07/2020.

В соответствии с договором срок окончания  выполнения работ  -  31.08.2020 г. Акт выполненных работ подписан 24.09.2020 г., с просрочкой в двадцать четыре календарных дня.

Нарушение сроков оплаты со стороны заказчика не установлено.

Претензии по нарушению сроков исполнения договорных обязательств подрядчиком со стороны заказчика не предъявлялись.

Исполнение работ по договору с ООО «МИКСТОРГ» от 02.07.2020 г. №М-4839.

По договору срок поставки товара (урны металлические) - 09.04.2020 г. По факту в соответствии с универсальным передаточным актом (УПД) № 4402 товар принят 13.07.2020 г. Просрочка со стороны поставщика составила четыре календарных дня.

Оплата за товар произведена в сроки, соответствующие договорным обязательствам.

Претензии по нарушению сроков исполнения договорных обязательств к поставщику не выдвигались.

Со стороны заказчика за весь период реализации проекта благоустройства общественной территории  выявлено тринадцать случаев просрочки платежей, предусмотренных условиями  договоров. Исполнители, поставщики, подрядчики требований по уплате неустойки к администрации поселения не предъявляли.

В результате реализации программных мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году  администрацией Новогригорьевского сельского поселения  к учету принято несколько объектов основных средств общей балансовой стоимостью              3 400 071,70 рублей, в том числе:

- Парк отдыха, расположенный по адресу: улица Центральная, 42 -

2 183 611,70 рублей;

- малые архитектурные формы - 1 216 460,00 рублей.

На забалансовый счет 21 отнесены основные средства общей стоимостью

16 978,00 рублей.

Парк отдыха с инвентарным номером 00001256000294 принят к учету по

КБК 05035200500000244, с нарушением  пункта 2 инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 162н, в соответствии с которым  в разрядах 5 – 17 кода бюджетной классификации расходов отражаются нули.

Выборочным обследованием объекта благоустройства Новогригорьевского сельского поселения, проведенным КСП совместно с администрацией,  выявлено отклонение в количестве приобретенной плитки (751,7 кв. м.) и количеством, рассчитанным  в результате замера плиточного покрытия (781,0 кв. м.). Из объяснительной администрации Новогригорьевского сельского поселения следует, что расхождение сложилось в связи с тем, что 29,3 кв. м. тротуарной плитки было предоставлено и уложено подрядчиком

ООО «ЭлектроникС» безвозмездно, в качестве спонсорской помощи.

Визуальным осмотром Парка отдыха установлена неравномерность газонного покрытия, которое требует дополнительного ухода для придания ему эстетичного вида.

8.2. Итогом рассмотрения представления, направленного администрации  Ширяевского сельского поселения, по результатам проведенного в 2019 году контрольного мероприятия,  явилось следующее:

- исправлена ошибка по учету многолетних декоративных растений на сумму

81 420,00 рублей, они переведены в группу учета «Биологические ресурсы - иное движимое имущество учреждения» (счет 101 37);

- остаток тротуарной плитки в количестве 9 кв. м. на сумму 4 778,51 рублей восстановлен. В результате, балансовая стоимость объекта «Сквер культуры и отдыха» по адресу: улица Мира, 17а изменилась и в соответствии с инвентарной карточкой учета основных средств № 511 от 22.06.2020 г. составила 2 477 178,69 рублей (2 563 377,20 - 81 420,00 - 4 778,51).

Осмотром объекта благоустройства Ширяевского сельского поселения, проведенным КСП 11.05.2021 года, установлено, что оборудование объекта находится в рабочем состоянии. Посадочный материал, использованный для озеленения участка, выглядит удовлетворительно. Система полива функционирует.

Выявлен случай вандализма: часть плитки, которой выложена сценическая площадка, разобрана. По информации специалиста администрации в ближайшее время планируются работы по ее восстановлению.

Результатом исправления нарушений, выявленных в ходе проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды в Озерском сельском поселении в  2019 году, стало:

- исправление администрацией поселения бухгалтерской ошибки, допущенной при формировании первоначальной стоимости скамеек, опор парковых, беседок с лавками. Стоимость данных объектов увеличена на величину транспортных расходов по их поставке - 19 000,00 рублей;

- остаток тротуарной плитки в количестве 12,34 кв. м. на сумму 6 228,29 рублей восстановлен в бухгалтерском учете. В результате, балансовая стоимость объекта «Центральный парк», расположенного по адресу: улица Центральная, 23а, изменилась и составила 2 053 524,93 рублей (2 078 753,22-19 000,00-6 228,29).

Визуальным осмотром Центрального парка  Озерского сельского поселения, проведенного КСП 11.05.2021 года, хищений и случаев вандализма не выявлено, оборудование функционирует, посадочный материал в удовлетворительном состоянии, за исключением газонной травы, которая взошла неравномерными участками.

- Выводы:

- В результате  реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»,  в 2020 году  к бухгалтерскому учету принято несколько объектов благоустройства: Парк отдыха, расположенный по адресу: станица Новогригорьевская, улица Центральная, 42 (2 183 611,70 рублей), и малые архитектурные формы (1 216 460,00 рублей). На забалансовый счет отнесены основные средства на сумму 16 978,00 рублей, стоимость которых не превышает 10,0 тыс. рублей.

- Средства областного бюджета в сумме 3 000,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме. Значения целевых показателей результативности  использования субсидии, предоставленной из бюджета Волгоградской области, выполнены.

- В нарушение пункта 3.4 Соглашения № 57 субсидия из областного бюджета в размере 30% (900,0 тыс. рублей) от предусмотренной общей суммы субсидии перечислена в местный бюджет  на 6 рабочих дней позже установленного срока.

- В нарушение частей 5 и 7 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  в отдельных договорах размер пени, в случае просрочки договорных обязательств, противоречит нормам федерального закона.

- Заключение договоров от 17.03.2020 г. № 28 и № 29 с ООО «Компания красота под ногами»  на общую сумму 485 080,20 рублей; от 18.05.2020 г. № 01/2020,

от 19.05.2020 г. № 02/2020, от 20.05.2020 г. №03/2020 с ООО «Электроникс» на  общую сумму  544 252,00 рублей на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ  можно квалифицировать как необоснованное ограничение количества участников закупки, осуществление сделки, прикрывающей другую сделку, направленную на поставку всего комплекта товаров, необходимых для определенной цели (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).

- В процессе исполнения обязательств по договорам, заключенным с                     ООО «ЭлектроникС» (от 21.08.2020 года № 07/2020 г.) и с ООО «МИКСТОРГ»   (от 02.07.2020 г. №М-4839) выявлено нарушение подрядчиком (поставщиком)  сроков исполнения  работ (поставки товара) соответственно на двадцать четыре и четыре календарных дня. Претензионная работа со стороны заказчика не проводилась.

- Со стороны заказчика выявлено  тринадцать случаев просрочки платежей. Претензии об оплате пени со стороны подрядчиков (поставщиков) не выдвигались.

- В нарушение инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 г. N 162н, при принятии объекта основных средств «Парк отдыха» к учету допущено нарушение методологии формирования номеров счетов бухгалтерского учета.

- В результате  выборочного обследования  объекта общего пользования - Парка отдыха станицы Новогригорьевской выявлено отклонение в количестве приобретенной тротуарной плитки (751,7 кв. м.)  и количеством, рассчитанным  в результате замера плиточного покрытия (781,0 кв. м.). Из объяснительной администрации Новогригорьевского сельского поселения следует, что расхождение сложилось в связи с тем, что 29,3 кв. м. тротуарной плитки было предоставлено и уложено подрядчиком ООО «ЭлектроникС» безвозмездно, в качестве спонсорской помощи.

- Результатом рассмотрения представлений, направленных администрациям Ширяевского и Озерского сельских поселений в 2019 году,  стало исправление нарушений, допущенных в бухгалтерском учете.

- По итогам визуального осмотра объекта благоустройства Ширяевского сельского поселения «Сквер культуры и отдыха», созданного в 2019 году в рамках реализации регионального проекта, установлен факт вандализма в части покрытия  из плитки сценической площадки.

- Предложения:

Администрации Новогригорьевского сельского поселения:

- Определять ответственность сторон при заключении контрактов (договоров) в строгом соответствии с федеральным законодательством.

- С целью повышения эффективности использования бюджетных средств использовать конкурентные способы закупки товаров, работ услуг.

- Осуществлять претензионную работу с подрядчиками (поставщиками) в случаях нарушения ими договорных обязательств.

- Не допускать со стороны заказчика фактов несвоевременной оплаты авансовых платежей, оплаты выполненных работ, услуг, что может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

- Номера счетов бухгалтерского учета формировать в соответствии с инструкциями по бухгалтерскому учету.

Администрации Ширяевского сельского поселения:

- Восстановить поврежденное покрытие сценической площадки Сквера культуры и отдыха в хуторе Ширяи.

Приложение:

- акт по результатам проверки реализации мероприятий на территории Волгоградской области регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», принятого в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»,  за 2019 - 2020 годы на 7 листах;

- приложение № 1 на 2 листах;

- акт обследования на  2  листах.

Председатель

контрольно-счетной палаты

Иловлинского муниципального района               ____________            Насонов С. Б.