| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА старополтавского муниципального района Волгоградской области |  |
| --- | --- |
|  | 16.06.2022 г. |

АКТ

проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, полученных Старополтавским муниципальным районом в 2022 году на мероприятия, предусмотренные порядками предоставления и распределения субсидий из областного бюджета государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области»

В целях реализации мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-п утверждены Порядки предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов ВО на:

- приобретение и замену осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО;

- приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО;

- модернизацию спортивных площадок в образовательных организациях ВО;

- замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО;

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области.

Согласно распределению вышеназванных субсидий из областного бюджета Старополтавскому муниципальному району в 2022 году предусмотрен объем субсидии в общей сумме 14300,0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» на 2022 год включено 11 образовательных организаций Старополтавского муниципального района. Распоряжением председателя контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального района от 10.05.2022 № 4-ОД к проверке утверждены 6 объектов контроля, из них:

- МКОУ «Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова»;

- МКОУ «Кановская ОШ»;

- МКОУ «Харьковская СШ»;

- «Черебаевская ОШ» - филиал МКОУ «Иловатская СШ»;

- МКОУ «Салтовская СШ»;

- МКОУ «Верхнеерусланская ОШ».

В рамках выполнения условий предоставления субсидий в Старополтавском муниципальном районе утверждены три муниципальные программы, на мероприятия которых предоставлялись средства областного бюджета, их них:

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 7900,0 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Благоустройство территорий образовательных организаций Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 1000,0 тыс. руб.;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в сумме 5400,0 тыс. руб.

1) Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Старополтавского муниципального района от 14.02.2020 № 136 (в действующей редакции от 27.12.2022 № 1199). В рамках данной программы на 2022 год было утверждено финансирование на:

- замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО в сумме 5406,9 тыс. руб. (в том числе: 5000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 406,9 тыс. руб. -средства районного бюджета, в том числе 143,8 тыс. руб. дополнительно выделенные из районного бюджета.);

- приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО в сумме 1938,8 тыс. руб. (в том числе: 1900,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 38,8 тыс. руб. -средства районного бюджета;

- приобретение и замену осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО в сумме 1052,6 тыс. руб. (в том числе: 1000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 52,6 тыс. руб. -средства районного бюджета.

В Перечень программных мероприятий на 2022 год (Приложение 2 Программы) с финансированием за счет субвенций из областного бюджета на вышеназванные мероприятия включено 10 школ,   в том числе МКОУ «Старополтавская СШ», МКОУ «Гмелинская СШ им. В.П.Агаркова», МКОУ «Новополтавская СШ имени А.Г. Кораблева», МКОУ «Харьковская СШ», МКОУ «Беляевская СШ», МКОУ «Салтовская СШ», МКОУ «Кановская ОШ», МКОУ «Верхнеерусланская ОШ», МКОУ «Красноярская СШ», МКОУ «Курнаевская СШ».  На выполнение программных мероприятий решением Старополтавской районно Думы «О бюджете Старополтавского муниципального района на 2022 год» Школам утверждены ассигнования в объеме 8398,3 тыс. руб., в том числе: областного бюджета –  7900,0 тыс. руб., районного бюджета – 498,3 тыс. руб.

Уведомлениями по расчетам между бюджетами Комитетом образования, спорту и молодежной политике ВО до Старополтавского муниципального района доведены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 7900,0 тыс. руб., в том числе:

- от 14.12.2021 № 5288 в сумме 1000,0 тыс. руб. - на приобретение и замену осветительных приборов;

-от 17.02.2022 № 9489 в сумме 2842,4 тыс. руб. - на приобретение и замену оконных блоков;

- от 14.12.2021 № 5279 в сумме 5000,0 тыс. руб. – на замену кровли.

Между Комитетом образования, науки и молодежной политике и администрацией Старополтавского муниципального района заключены соглашения:

от 18.02.2020 № 70980-28 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО (доп. соглашение 21.07.2022 № 70980-28/1);

от 07.02.2020 № 71840-28 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на приобретение и замену осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО (доп. соглашение 31.03.2022 № 71840-28/3);

от 07.02.2020 № 71850-28 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО (доп. соглашение от 01.02.2022 № 71850-28/2).

2) Муниципальная программа «Благоустройство территорий образовательных организаций Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Старополтавского муниципального района от 14.02.2020 № 134 (в действующей редакции от 23.08.2022 № 773). В рамках данной программы на 2022 год было утверждено финансирование на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в сумме 1226,3 тыс. руб. (в том числе: 1000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 226,3 тыс. руб. -средства районного бюджета, в том числе 173,7 тыс. руб. дополнительно выделенные из районного бюджета.).

В Перечень программных мероприятий на 2022 год (Приложение 2 Программы) с финансированием за счет субвенций из областного бюджета на вышеназванные мероприятия включено 2 школы,   в том числе МКОУ «Беляевская СШ и МКОУ «Иловатская средняя школа» (филиал Черебаевская ОШ).  На выполнение программных мероприятий решением Старополтавской районно Думы «О бюджете Старополтавского муниципального района на 2022 год» Школам утверждены ассигнования в объеме 1226,3 тыс. руб., в том числе: областного бюджета –  1000,0 тыс. руб., районного бюджета – 226,3 тыс. руб.

Уведомлением по расчетам между бюджетами Комитетом образования, спорту и молодежной политике ВО от 14.12.2021 № 5341 (КБК 813,0702,4020171,890,521) до Старополтавского муниципального района доведены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 1000,0 тыс. руб.

Между Комитетом образования, науки и молодежной политике и администрацией Старополтавского муниципального района заключено Соглашение от 07.02.2020 № 71890-28 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области (доп. соглашение от 01.02.2022 № 71890-28/2).

Субсидия за счет средств областного бюджета на реализацию МП «Благоустройство территорий образовательных организаций Старополтавского муниципального района на 2020-2022» поступила на счет администратора доходов районного бюджета – отдел по образованию, спорту и молодежной политике  № 40102810445370000021 платежными поручениями:

- от 01.09.2022 № 672748 в сумме 805,0 тыс. руб.;

-  от 12.10.2022 № 804778 в сумме 195,0 тыс. руб.

3) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» утверждена постановлением администрации Старополтавского муниципального района от 02.12.2019 № 910 (в действующей редакции от 29.12.2022 № 1209).

В рамках данной программы на 2022 год было утверждено финансирование на модернизацию спортивных площадок в образовательных организациях ВО в сумме 5809,7 тыс. руб. (в том числе: 54000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета, 409,7 тыс. руб. -средства районного бюджета, в том числе 125,5 тыс. руб. дополнительно выделенные из районного бюджета.).

В Перечень программных мероприятий на 2022 год (Приложение 2 Программы) с финансированием за счет субвенций из областного бюджета на вышеназванные мероприятия включена МКОУ «Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова». На выполнение программных мероприятий решением Старополтавской районно Думы «О бюджете Старополтавского муниципального района на 2022 год» Школе утверждены ассигнования в объеме 5809,7 тыс. руб.

Уведомлением по расчетам между бюджетами Комитетом образования, спорту и молодежной политике ВО от 14.12.2021 № 4371 (КБК 813,0702,4020171,860,521) до Старополтавского муниципального района доведены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 5400,0 тыс. руб.

Между Комитетом образования, науки и молодежной политике и администрацией Старополтавского муниципального района заключено Соглашение от 11.01.2022 № 71860-23 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на модернизацию спортивных площадок в образовательных организациях ВО.

Субсидия за счет средств областного бюджета на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта на территории Старополтавского муниципального района на 2020-2022 годы» поступила на счет администратора доходов районного бюджета – отдел по образованию, спорту и молодежной политике  № 40102810445370000021 платежным поручением  от 14.10.2022 № 819138 в сумме 5400,0 тыс. руб.

В соответствии с Соглашениями между Комитетом образования, науки и молодежной политике и администрацией Старополтавского муниципального района:

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на приобретение и замену осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО от 07.02.2020 №71840-28 общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету составляет 1000,0 тыс. руб. Общий объем средств, направленных на финансирование за счет средств местного бюджета по Соглашениям, составляет 52,6 тыс. руб. ;

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО от 18.02.2022 №70980-28 общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету составляет 1900,0 тыс. руб. Общий объем средств, направленных на финансирование за счет средств местного бюджета по Соглашениям, составляет 38,8 тыс. руб.;

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на модернизацию спортивных площадок в общеобразовательных организациях ВО от 11.01.2022 №71860-23 общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету составляет 5400,0 тыс. руб. Общий объем средств, направленных на финансирование за счет средств местного бюджета по Соглашениям, составляет 285,0 тыс. руб.;

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области (доп. соглашение от 01.02.2022 № 71890-28/2);

- о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Старополтавского муниципального района ВО на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций ВО (доп. соглашение от 01.02.2022 № 71850-28/2) общий объем субсидии, предоставляемой местному бюджету составил 14300,0 тыс. руб. Общий объем средств, направленных на финансирование за счет средств местного бюджета по Соглашениям, составляет  1134,3 тыс. руб. (в том числе 442,1 тыс. руб. – дополнительно выделенные).

Таким образом, условия со финансирования расходных обязательств на проведение названных мероприятий предусмотренные п. 5 Порядков (№№ 16, 17, 18, 19, 20) в 2022 году соблюдены.

В целях выполнения программных мероприятий Школами в 2022 году оплачены работы по осуществлению общестроительных ремонтных работ. В рамках данных мероприятий было произведено:

- замена осветительных приборов, а также выполнение необходимых для этого работ в 4-х школах Старополтавского муниципального района (заменено и установлено 136 осветительных приборов);

- замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  в 5-ти школах (82 шт.);

- модернизация спортивной площадки в общеобразовательной организации  в одной школе;

- благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 2-х школах (2 шт.);

- замена кровли и выполнение необходимых для этого работ в 2-х школах.

Проверкой целевого использования в 2022 году субсидии нарушений не установлено.

В ходе проверки в присутствии проверяющих контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального района по всем объектам проведен осмотр выполненных работ. По результатам выездных осмотров составлены акты обследования, которые являются приложениями к Актам проверок школ.

По состоянию на 31.12.2022 года на лицевых счетах Школ (согласно выпискам по состоянию на 31.12.2022 года) остатков субсидий, предусмотренных на выполнение мероприятий государственной программы ВО «Развитие образования в Волгоградской области» не имелось.

Согласно отчета о достижении значений результатов использования субсидий, предоставленных Старополтавскому муниципальному району на реализацию мероприятий государственной программы ВО «Развитие образования в Волгоградской области» в 2022 году все результаты и целевые показатели выполнены и достигнуты в полном объеме.

Все операции по использованию субсидий производились безналичным путем.

Настоящим контрольным мероприятием проверено использование Старополтавским муниципальным районом субсидий, предоставленных за счет средств областного бюджета в 2022 году в сумме 14300,0 тыс. рублей.

По результатам проверки нарушений в финансово-бюджетной сфере не установлено.

В рамках муниципальных программ в образовательных организациях Старополтавского района последовательно проводятся мероприятия по выполнению требований антитеррористической защищенности в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».  На сегодняшний момент,  согласно присвоенной категории, комплекс всех мероприятий реализован. Однако, вместе с тем, назревает необходимость замены систем видеонаблюдения, установленных в образовательных организациях на более современное оборудование.

Приоритетным направлением также является вопрос подготовки образовательных организаций к началу учебного года, ежегодно с учетом потребности выделяются средства местного бюджета для выполнения текущих ремонтов и выполнения требований Роспотребнадзора.

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета. В связи с введение ФГОС произошло изменение основных образовательных программ и порядка формирования федерального перечня учебников и, как следствие - изменение самих учебников. Закупка учебников осуществляется за счет средств областной субвенции.

По представленной отделом по образованию, спорту и молодежной политике администрации Старополтавского муниципального района информации потребность в замене оконных блоков на момент проверки составляет 145 штук, потребность в замене осветительных приборов составляет 632 штуки. По остальным мероприятиям потребность отсутствует.

# Выводы

# 1.	Условия со финансирования расходных обязательств на проведение названных мероприятий предусмотренные п. 5 Порядков (№№ 16, 17, 18, 19, 20) в 2022 году соблюдены.

# 2.	В 2022 году все результаты и целевые показатели выполнены и достигнуты в полном объеме.

# 3.	По результатам выездных осмотров проверяемых объектов установлено, что все работы выполнены в полном объеме и в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

# 4.	В ходе проведения аудита закупок нарушения не выявлены.

# 5.	Все контракты исполнены в полном объеме и в соответствии сроков выполнения работ.

Председатель                                                                                  С.М. Головатинская