| КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА старополтавского муниципального района Волгоградской области |  |
| --- | --- |
| 24.10.2022 г. | с. Старая Полтавка |

Акт

проверки эффективного и целевого использования средств Старополтавского муниципального района, направленных в виде иного межбюджетного трансферта в бюджет Беляевского сельского поселения для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования в 2021 году

Проверка проводилась в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате Старополтавского муниципального района, утвержденного решением Старополтавской районной Думы от 22.12.2011 № 35/375, Стандартом финансового контроля «Проведение контрольного мероприятия», утвержденного распоряжением председателя КСП от 20.05.2013  № 5-ОД.

Основание проведения контрольного мероприятия:

План работы контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального района (далее КСП) на 2022 год, утвержденный распоряжением председателя КСП от 21.12.2021 № 11-ОД.

Цель контрольного мероприятия: установление целевого и эффективного использования бюджетных средств в части иных межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования, поступивших в бюджет сельского поселения в 2021 году.

Проверяемый период деятельности: 2021 год.

Объект контрольного мероприятия: администрация Беляевского сельского поселения (далее – администрация поселения).

Предмет контрольного мероприятия:

- иные межбюджетные трансферты для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования, поступивших в бюджет сельского поселения в 2021 году; бухгалтерская отчетность; первичные и иные бухгалтерские учетные документы, а также нормативные документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Срок проверки: с 18 октября по 24 октября 2022 г.

Объем проверенных средств – 654,3 тыс. руб.

Руководитель контрольного мероприятия: председатель контрольно-счетной  палаты Старополтавского муниципального района Светлана Михайловна Головатинская.

Исполнитель контрольного мероприятия: начальник отдела муниципального контроля контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального района Елена Сергеевна Гончарова.

- Общие сведения об объекте финансового контроля

Общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 06.10.2003 №131 (ред. от 30.12.2021г.) «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее- «Федеральный закон от 06.10.2003 №131ФЗ»).

Структура администрации Беляевского сельского поселения утверждается Беляевской сельской Думой по представлению Главы сельского поселения. В системе муниципальных правовых актов Беляевского сельского поселения актом высшей юридической силы является Устав Беляевского сельского поселения.

В соответствии с Уставом структуру органов местного самоуправления Беляевского сельского поселения составляют:

1)Беляевская сельская Дума;

2)Глава Беляевского сельского поселения;

3)Администрация Беляевского сельского поселения.

Вид деятельности: решение вопросов местного значения, предусмотренных законом от 06.10.2003года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Форма собственности — муниципальная. Беляевское сельское поселение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, принятым решением Беляевской сельской Думы от 20.05.2016 № 6/15 и зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ по Волгоградской области за №RU 345293082010001 от 14.06.2016.

Администрация сельского поселения (исполнительно-распорядительный орган поселения) наделяется уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и региональными законами.

Администрация поселения обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в судах лицевые счета соответствии с действующим законодательством.

Администрация поселения в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Волгоградской области, иными нормативными актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области, решениями Беляевской сельской Думы, Положением об администрации Беляевского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области.

Администрацию возглавляет глава Беляевского сельского поселения.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности администрация Беляевского сельского поселения в проверяемом периоде в Управлении Федерального казначейства по Волгоградской области были открыты следующие лицевые счета:

- 01293039100 – счет главного распорядителя бюджетных средств;

- 03293039100 – счет получателя бюджетных средств;

- 04293039100 – счет администратора доходов;

- 05293039100 – счет для учета операций во временном распоряжении.

- Проверка использования иных межбюджетных трансфертов для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования, поступивших бюджет сельского поселения в 2021 году

Первоначально решением Старополтавской районной Думы от 25.12.2020 № 36/189 «О бюджете Старополтавского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» Беляевскому сельскому поселению утверждены объемы и распределены межбюджетные трансферты  для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования в сумме 710,0 тыс. руб. Данные средства предусмотрены на мероприятия муниципальной программы «Повышение качества предоставления услуг населению в сфере водоснабжения Старополтавского муниципального района на 2021-2023 годы».

Решением Беляевской сельской Думы от 29.04.2021 № 6/11 «О внесении изменений в решение Беляевской сельской Думы  №16/33 от 25.12.2020 «О бюджете Беляевского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»  по разделу 05 подразделу 02 утвержден объем межбюджетных трансфертов в сумме 837,4 тыс. руб., в том числе на приобретение и установку водоочистительного оборудования в сумме 710,0 тыс. руб.

Соглашением 1-ВС/2021 от 30.12.2020 года муниципальным районом переданы, а сельским поселением приняты полномочия Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения.

Решением Старополтавской районной Думы от 04.12.2020 № 34/180 утвержден Порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Старополтавского муниципального района для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселений водоснабжения населения.

Вследствие конкурсных процедур сумма иного межбюджетного трансферта уменьшена на 55,6 тыс. руб., в том числе на 50,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и на 5,5 тыс. руб. (уведомления по расчетам между бюджетами от 21.12.2021 №№ 2671 и 2672 от финансового отдела администрации Старополтавского муниципального района).

На основании Соглашения 1-ВОчист/2021 от 11.05.2021 года (с учетом доп.соглашения 1 от 10.09.2021г.) поселению предоставлены межбюджетные трансферты (654,3 тыс. руб.) на приобретение и установку водоочистного оборудования в с. Беляевка.

В сводной бюджетной росписи расходов администрации Беляевского сельского поселения на 28.12.2021г. расходование иных межбюджетных трансфертов утверждены по коду бюджетной классификации (далее-КБК):

0502.9900071970.244.310 – 588,9 тыс. руб.,

0502.99000S1970.244.310 – 65,4 тыс. руб.

Показатели сводной бюджетной росписи соответствуют данным главной книги.

Полученные межбюджетные трансферты учтены в доходах Беляевского сельского поселения и отражены по соответствующим кодам бюджетной классификации РФ.

К проверке представлен Порядок учета и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных Беляевскому сельскому поселению из бюджета Старополтавского муниципального района, утвержденном решением Беляевской районной Думы от 20.07.2017 № 7/18. Данный Порядок регламентирует учет и расходование иных межбюджетных трансфертов предоставляемых сельскому поселению в целях дополнительного финансирования расходных обязательств сельского поселения, включающих мероприятия по обеспечению строительства, капитального ремонта и (или) реконструкции (модернизации) объектов благоустройства, социальной и инженерной инфраструктуры в границах сельского поселения, культурно-досуговой сферы, газификации, водоснабжения, а также техническое обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры.

Контрольно-счетная палата Старополтавского муниципального района обращает внимание Беляевской сельской Думы на то, что вышеназванный Порядок не отвечает нормам действующего законодательства и требует корректировки в соответствии с полномочиями, закрепленными за сельскими поселениями законом Волгоградской области от 27.11.2014 № 156-ОД (в ред. от 26.11.2021 № 120-ОД).

По результатам электронного аукциона администрацией Беляевского сельского поселения заключен муниципальный контракт на приобретение и монтаж оборудования для доочистки воды в с.Беляевка от 15.06.2021 № 1 и МП «Водоканал». Цена контракта составляет 654,3 тыс. руб.

Для проверки представлены первичные документы (акты выполненных работ, счет, платежные поручения, спецификация (приложение №1 к мун.контракту от 15.06.2021 №1), техническое задание (приложение №2 к мун.контракту от 15.06.2021 №1).

Стоимость выполненных работ согласно счету № 237 от 13.09.2021 г. и акта выполненных работ от 13.09.2021 № 237 составила 654,3 тыс. руб.

Средства иных межбюджетных трансфертов поступили в бюджет сельского поселения 07.10.2021 в сумме 65,4 тыс. руб. (средства районного бюджета) и 12.10.2021 в сумме 588,9 тыс. руб. (средства областного бюджета).

Платежными поручениями от 08.10.2021 № 36720, от 15.10.2021 № 208897 бюджетные средства в полном объеме перечислены МП «Водоканал».

Межбюджетные трансферты израсходованы на цели, соответствующие назначению, определенному Соглашением 1-ВОчист/2021 от 11.05.2021 года. Приобретенное за счет иных межбюджетных трансфертов водоочистительное оборудование, приобретено и установлено по адресу с. Беляевка, площадь Победы, 1.

При анализе дебиторской и кредиторской задолженности проверяемого периода по состоянию на 01.01.2022года установлено, что дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Данное оборудование на момент проверки принято на баланс сельского поселения и учтено по счету 101 12 "Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения".

В ходе контрольного мероприятия нарушения по учету и расходованию иных межбюджетных трансфертов, выделенных Беляевскому сельскому поселению для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района по организации в границах поселения водоснабжения населения в части приобретения и установки водоочистительного оборудования в сумме 654,3 тыс. руб. не установлены.

Выводы:

1.Объем бюджетных ассигнований из бюджета Старополтавского муниципального района для осуществления переданных полномочий Старополтавского муниципального района для организации в границах Беляевского сельского поселения водоснабжения населения в форме иных межбюджетных трансфертов в 2021 году профинансированы в полном объеме и составили 654,3 тыс. руб.

2. Средства, полученные из бюджета Старополтавского муниципального района, освоены администрацией Беляевского сельского поселения в полном объеме согласно их целевого назначения (654,3 тыс. руб.).

3. Порядок учета и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных Беляевскому сельскому поселению из бюджета Старополтавского муниципального района, утвержденном решением Беляевской районной Думы от 20.07.2017 № 7/18 не отвечает нормам действующего законодательства и требует корректировки в соответствии с полномочиями, закрепленными за сельскими поселениями законом Волгоградской области от 27.11.2014 № 156-ОД (в ред. от 26.11.2021 № 120-ОД).

Предложения:

1.Контрольно-счетная палата рекомендует Порядок учета и расходования иных межбюджетных трансфертов, выделенных Беляевскому сельскому поселению из бюджета Старополтавского муниципального района привести в соответствии с полномочиями, закрепленными за сельскими поселениями законом Волгоградской области от 27.11.2014 № 156-ОД (в ред. от 26.11.2021 № 120-ОД).

| Председатель Контрольно-счетной палаты Старополтавского муниципального района | Глава Беляевского сельского поселения |
| --- | --- |
| _______________С.М. Головатинская | ______________А.М. Конюхов |
| Начальник отдела муниципального контроля | Ведущий специалист |
| ______________ Е.С. Гончарова | ______________ Е.С. Игонина |