УТВЕРЖДЕНО

И.о. председателя

контрольно-счетной палаты Волгоградской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.М. Горгоцкая

3 августа 2017 года

ОТЧЕТ

**о результатах мониторинга реализации на территории Волгоградской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

**за 1 полугодие 2017 года**

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных ***на реализацию мероприятий по благоустройству территорий*** муниципальных образований в 2017 году, предусмотрены постановлением Администрации Волгоградской области от 14.04.2017 №193-п в размере 793249,2 тыс. руб., в том числе:

-федеральные средства – 493249,2 тыс. руб.

-областные средства – 300000,0 тыс. рублей.

На софинансирование мероприятий бюджетами муниципальных образований области утверждены средства в размере 20061,9 тыс. рублей.

Согласно отчетам муниципальных образований в местные бюджеты за 1 полугодие 2017 года поступило 616561,6 тыс. руб., в том числе:

-федеральных средств – 493249,3 тыс. руб., или 100%;

-областных средств – 123312,3 тыс. руб., или 41,1% от предусмотренных указанным постановлением. Согласно п. 10 Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований (приложение №6 к государственной программе Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 N 56-п) оставшиеся 58,9% от общей суммы субсидии из областного бюджета перечисляются после представления муниципальным образованием документов о выполнении работ.

На 01.07.2017 направлено на финансирование мероприятий программ 8466,5 тыс. руб., или 1% от поступивших средств, в том числе:

-федеральных средств – 341,0 тыс. руб., или 0,07% от поступивших средств;

-областных средств – 8077,1 тыс. руб., или 6,6%;

-средств местных бюджетов – 48,4 тыс. руб., или 0,2 процента.

Сводная информация по использованию средств субсидий приведена в приложении №1.

Поступившие в областной бюджет средства федерального бюджета в размере 493249,2 тыс. руб. на основании заключенных с органами местного самоуправления 31.03.2017 соглашений перечислены в бюджеты 3-х городских округов (27.04.2017) в полном объеме, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование получателя*** | ***Объем субсидии по Постановлению №193-п*** | ***Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете*** | | ***Объем средств, предусмотренных соглашением*** | | ***Перечислено из областного бюджета на финансирование мероприятий*** |
| ***Дата, номер решения о местном бюджете*** | ***Сумма*** | ***Дата, номер*** | ***Сумма*** |
| Городской округ город-герой Волгоград | 448609,0 | от 23.12.2016 №52/1511 | 45,0 | 31.03.2017 №104 | 448 654,0 | 448 609,0 |
| Городской округ город Фролово | 16669,1 | от 28.12.2016 №27/251 (внесение изменений от 01.03.2017 №323) | 9328,6 | 31.03.2017 №26 | 25 997,7 | 16 669,1 |
| Городской округ город Михайловка | 27971,2 | от 30.12.2017 №1122 | 3,4 | 31.03.2017 №23 | 27 974,6 | 27 971,2 |
| **ИТОГО** | **493249,3** |  | **9377,0** |  | **502625,3** | **493249,3** |

Дизайн-проекты обустройства дворовых территорий и общественного пространства после общественных слушаний утверждены 22.06.2017 – г. Фролово, 27.06.2017 - г.Волгоградом и 28.06.2017 – г.Михайловка.

Параллельно общественным слушаньям по рассмотрению дизайн-проектов администрацией города Фролова начаты конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на проведение работ. Всего за период с 26.04.2017 по 13.07.2017 администрацией заключены муниципальные контракты с 9 подрядчиками, на 01.07.2017 перечислен аванс в размере 341,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета в размере 300000 тыс. руб. по соглашениям, заключенным 31.03.2017, направлены в бюджеты муниципальных образований в размере 123312,3 тыс. руб., в том числе:

-12333,0 тыс. руб. - трем городским округам (Волжский, Урюпинск, Камышин) по 4111,0 тыс. руб.;

**-**110979,3 тыс. руб. - 89 сельским поселениям по 1233,3 тыс. руб., Ковалевскому сельскому поселению Октябрьского муниципального района - 1215,6 тыс. рублей.

Администрациями 15 поселений на 01.07.2017 на основании муниципальных контрактов подрядчикам строительства перечислено в виде аванса 8125,5 тыс. руб., или 6,6% от поступивших средств, в том числе:

(тыс. руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ***Наименование получателя*** | ***Перечислен аванс*** |
| 1 | Новоникольское сельское поселение Быковского муниципального района | 238,0 |
| 2 | Гришинское сельское поселение Киквидзенского муниципального района | 1 215,9 |
| 3 | Ежовское сельское поселение Киквидзенского муниципального района | 108,4 |
| 4 | Калиновское сельское поселение Киквидзенского муниципального района | 644,8 |
| 5 | Озеркинское сельское поселение Киквидзенского муниципального района | 156,5 |
| 6 | Манойлинское сельское поселение Клетского муниципального района | 586,7 |
| 7 | Букановское сельское поселение Кумылженского муниципального района | 155,7 |
| 8 | Краснянское сельское поселение Кумылженского муниципального района | 836,4 |
| 9 | Ленинское сельское поселение Николаевского муниципального района | 1 233,8 |
| 10 | Политотдельское сельское поселение Николаевского муниципального района | 469,1 |
| 11 | Совхозское сельское поселение Николаевского муниципального района | 764,9 |
| 12 | Солодушинское сельское поселение Николаевского муниципального района | 1 233,3 |
| 13 | Мирное сельское поселение Новониколаевского муниципального района | 299,0 |
| 14 | Буерак-Поповское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 121,5 |
| 15 | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 61,5 |
|  | **ИТОГО** | **8 125,5** |

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ, направленных ***на поддержку обустройства мест массового отдыха*** населения в 2017 году, предусмотрены постановлением Администрации Волгоградской области от 14 апреля 2017 г. N 192-п 4 муниципальным образованиям в размере 9819,8 тыс. руб., в том числе:

-федеральные средства – 7855,8 тыс. руб.

-областные средства – 1964,0 тыс. рублей.

Согласно отчетам муниципальных образований в местные бюджеты средства поступили в полном объеме, в том числе перечислено 28.04.2017 – 7890,5 тыс. руб., 11.05.2017 и 02.06.2017 – 1929,3 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов на софинансирование расходов на обустройство мест массового отдыха утверждены в бюджетах муниципальных образований в размере 367,3 тыс. рублей.

Распределение средств на обустройство мест массового отдыха в разрезе муниципальных образований приведено в следующей таблице:

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Наименование получателя*** | ***Объем субсидии по Постановлению №192-п*** | ***Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете*** | | ***Объем средств, предусмотренных соглашением*** | | ***Перечислено из областного бюджета*** |
| ***Дата, номер решения о местном бюджете*** | ***Сумма*** | ***Дата, номер*** | ***Сумма*** |
| 1 | Жирновское городское поселение Жирновского мун. района | 2053,5 | от 27.12.2016 №28/122 | 46,5 | 14.04.2017 №115 | 2100,0 | 2053,5 |
| 2 | Городское поселение город Серафимович Серафимовичского мун. района | 2437,0 | от 09.12.2016 №66 (внесение изменений от 17.03.2017 №17) | 320,3 | 14.04.2017 №114 | 2757,3 | 2437,0 |
| 3 | Городской округ город Урюпинск | 3400,0 | от 15.12.2016 №45/203 (внесение изменений от 17.03.2017 №50/219) | 0,3 | 14.04.2017 №112 | 3400,3 | 3400,0 |
| 4 | Городское поселение город Палласовка Палласовского мун. района | 1929,3 | от 26.12.2016 №13/1 (внесение изменений от 13.03.2017 №2/1) | 0,2 | 14.04.2017 №113 | 1929,5 | 1929,3 |
|  | **ИТОГО** | **9819,8** |  | **367,3** |  | **10187,1** | **9819,8** |

Сводная информация по использованию средств данной субсидии приведена в приложении 2.

Средства на финансирование мероприятий программ в 1 полугодии 2017 года не направлялись и находятся на счетах муниципальных образований.

***Аудитор Е.А. Пузикова***