**УТВЕРЖДАЮ**

председатель контрольно-счетной

палаты Волгоградской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Дьяченко

\_\_\_\_ марта 2017 года

**ОТЧЁТ**

**о результатах мониторинга использования средств**

**дорожного фонда Волгоградской области и**

**муниципальных дорожных фондов**

**в 2016 году**

Мониторинг проведён в соответствии с п. 4.8 плана работы контрольно-счетной палаты Волгоградской области, утвержденного постановлением коллегии контрольно-счётной палаты Волгоградской области от 09.12.2016 № 29/3.

Мониторинг проведён на основе данных бюджетной, статистической и иной отчётности, а именно:

-отчет об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области (ф. 0503317 на 01.01.2017);

-отчет об исполнении бюджета комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области (далее – Облкомдортранс) (ф. № 0503127);

-сводка комитета финансов Волгоградской области об исполнении бюджетов муниципальных образований Волгоградской области на 01.01.2017;

-сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Облкомдортранса (ф.0503169);

-отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Облкомдортрансом (ф. 0503324 на 01.01.2017);

-сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения (статистическая ф. № 1-ДГ);

-сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования (статистическая ф. № 2-ДГ);

-сведения об использовании средств федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ, муниципальных дорожных фондов (статистическая ф. № 1-ФД);

-сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (статистическая ф. № 3-автодор);

-статистическое обозрение «Автомобильные дороги Волгоградской области общего пользования местного значения на 1 января 2016 года» территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области (далее – Волгастат);

-информация Облкомдортранса об освоении средств по объектам строительства, реконструкции и технического перевооружения для областных государственных нужд на 01.01.2017.

Необходимо отметить, что однородная информация, содержащаяся в различных источниках, имеет определённые, иногда существенные, отличия (протяженность местных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, данные об использовании муниципальных дорожных фондов). Указанное обстоятельство необходимо учитывать при использовании результатов настоящего мониторинга.

**Сеть автомобильных дорог в Волгоградской области**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (далее – областные дороги) и местного значения (далее – местные дороги) в Волгоградской области составляет 25 703,3 км, в том числе 15 137,4 км. дороги с твёрдым покрытием. Не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям 18 451,9 км, или 71,8 % дорог. Подробные данные о сети автомобильных дорог и основных видах искусственных дорожных сооружений в Волгоградской области представлены в Приложении № 1, обобщённые - в таблице и диаграмме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильные дороги, км | | | | | Мосты и путепроводы | Трубы | Протяж-ть дорог, не отвечающих норм. требованиям | |
| Всего | *Города* | *Районы* | *Городские поселения* | *Сельские поселения* |
| шт. | шт. | км | % |
| **Местные**  на 01.01.2016  Волгастат | 15 691,0 | *4 017,3* | *1 508,8* | *1 880,4* | *8 279,3* | 347 | 213 | 12 231,4**\*** | 78,0%**\*** |
| **Областные**  на 01.01.2017  ф. № 1-ДГ | 10 012,3 |  |  |  |  | 342 | 5 894 | 6 258,0 | 62,5% |
| **ВСЕГО** | **25 703,3** |  |  |  |  | **689** | **6 107** | **18 451,9** | **71,8%** |

\*-расчетные данные по сведениям ф. №1-ФД.

Необходимо отметить несогласованность показателей сети автомобильных дорог между основными источниками данных. Сопоставление данных предоставленной Облкомдортрансом формы №1-ФД за январь-декабрь 2016 года с данными Волгастата по местным дорогам представлено в таблице.

*км*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник данных | Протяженность дорог | Протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям | Протяженность дорог, **не** соответствующих нормативным требованиям | Доля протяженности дорог, **не** соотв. нормативным требованиям |
| ф. № 1-ФД | 15 691,0  (статист) | 3 459,6 | 12 231,4  (расчет) | 78,0% |
| Волгастат | 15 691,0 | 11 153,9  (расчет) | 4 537,1 | 28,9% |

Протяженность местных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на конец 2015 года составляла 3 459,6 км (ф. №1-ФД). В то же время по данным Волгастата значение данного показателя на 01.01.2016 составляет 11 153,9 км, что в более чем в 3,2 раза превышает данные Облкомдортранса. По пояснениям Облкомдортранса всю информацию по местным дорогам формируют органы местного самоуправления, комитет не имеет возможности проверить достоверность предоставляемых данных.

**Объём дорожного фонда Волгоградской области и источники его формирования**

Законом Волгоградской области от 07.12.2015 № 206-ОД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 2016 год) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области утвержден в сумме 7 795,9 млн. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 2 210,8 млн. рублей.

Фактически в 2016 году по источникам формирования дорожного фонда поступило 11 652,2 млн. руб., из них 4 116,9 млн. руб. из федерального бюджета. Информация об источниках формирования дорожного фонда представлена в таблице.

*млн. руб.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник формирования дорожного фонда** | **Утверждено** | **Поступило** |
| **ВСЕГО:** | **7 795,9** | **11 652,2** |
| **За счёт средств областного бюджета, в том числе:** | **5 585,1** | **7 535,3** |
| Налоговые доходы областного бюджета, в том числе: | 5 585,1 | 7 535,3 |
| *Акцизы на нефтепродукты* | *4 246,5* | *5 913,5* |
| *Транспортный налог* | *1 338,6* | *1 621,8* |
| Бюджетные ассигнования, не использованные в предыдущем году | 0,0 | 0,0 |
| **Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в т.ч.:** | **2 210,8** | **4 116,9** |
| Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 1 103,7 | 942,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства | 1 107,0 | 1 204,2 |
| Доходы от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет |  | 1 969,8 |

Положительная разница между фактически поступившим в 2016 году и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда, в части налоговых доходов бюджета Волгоградской области составила 1 950,2 млн. руб. (7 535,3-5 585,1).

Объём межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда, в 2016 году составил 4 116,9 млн. руб., которые использованы в полном объёме.

Сведения об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета согласно данным бюджетной отчетности Облкомдортранса (ф. 0503324) приведены в следующей таблице.

*млн. руб.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма** |
| Остаток на 01.01.2016 | 2 050,5 |
| Поступило из федерального бюджета | 2 147,1 |
| Восстановлено остатков прошлых лет | 0,004 |
| Возврат неиспользованных остатков в федеральный бюджет | 2 067,1 |
| Возвращено из федерального бюджета в объеме потребности | 1 986,4 |
| Кассовый расход | 4 116,9 |
| Остаток на 01.01.2017 | 0,0 |

В соответствии с абз. 10 п. 4 ст. 179.4 БК РФ (в ред. от 23.05.2016) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской Федерации, учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта Российской Федерации.

В 2016 году ассигнования дорожного фонда Волгоградской области на указанную разницу не увеличивались. В 2017 году такое увеличение областным бюджетом также не предусмотрено.

Таким образом, для исполнения требований абз. 10 п. 4 ст. 179.4 БК РФ (в ред. от 23.05.2016) бюджетные ассигнований дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году необходимо увеличить на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году, на 1 950,2 млн. рублей.

**Использование средств**

**дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году**

Дорожный фонд Волгоградской области израсходован в сумме 8 854,3 млн. руб., что на 1 058,4 млн. руб. превышает ассигнования дорожного фонда (7 795,9 млн. руб.), утверждённые Законом об областном бюджете на 2016 год, в связи с использованием доходов от возврата остатков межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет. Объём расходов составляет 76,0% от объёма фактически поступивших доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда (11 652,2 млн. руб.).

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона об областном бюджете на 2016 год бюджетные ассигнования в сумме 2,0 млн. руб. направлены на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Волгоградской областью из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»).

Использование средств дорожного фонда Волгоградской области (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)») осуществлено в рамках реализации трех государственных программ Волгоградской области:

-Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 29.11.2013 № 681-п (далее – ГП «Развитие сельских территорий»);

-Развитие транспортной системы Волгоградской области на 2014-2017 годы, утверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 05.02.2014 № 27-п (далее – ГП «Развитие транспортной системы»);

-Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области на 2014-2016 годы, утверждена постановлением Правительства Волгоградской области от 16.12.2013 № 733-п (далее – ГП «Повышение БДД»).

С 23.01.2017 ГП «Развитие транспортной системы» и ГП «Повышение БДД» прекратили свое действие. Постановлением Администрации Волгоградской области от 23.01.2017 № 16-п утверждена государственная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

Информация о фактическом использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2016 году в разрезе основных мероприятий государственных программ согласно данным бюджетной отчетности Облкомдортранса (ф.0503127) представлена в следующей таблице.

*млн. руб.*

| Наименование расходов | Закон об областном бюджете | Гос. программа | ф. 0503127 | | Отклонение  от Закона об областном бюджете | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено | **Исполнено** | млн. руб. | % |
| ***Всего:*** | 7 793,9 | 9 675,4 | 9 552,8 | **8 852,3** | *1 058,4* | *113,6%* |
| *федеральный бюджет* | 2 210,8 | 4 083,1 | 4 307,8 | **4 116,9** | *1 906,2* | *186,2%* |
| *областной бюджет* | 5 583,1 | 5 592,3 | 5 245,0 | **4 735,4** | *-847,7* | *84,8%* |
| **ГП «Развитие сельских территорий»** | 549,3 | 549,3 | 658,2 | **607,9** | 58,6 | 110,7% |
| **ГП «Развитие транспортной системы»** | 7 219,1 | 9 100,7 | 8 873,6 | **8 241,8** | 1 022,7 | 114,2% |
| Капитальный ремонт, ремонт областных дорог | 363,3 | 377,2 | 442,3 | **435,6** | 72,3 | 119,9% |
| Содержание областных дорог | 2 291,5 | 1 618,0 | 2 360,7 | **2 285,1** | -6,4 | 99,7% |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | 2 149,3 | 4 463,2 | 3 775,0 | **3 473,6** | 1 324,3 | 161,6% |
| Предоставление субсидий бюджетам МО на дорожную деятельность | 2 015,0 | 2 242,2 | 1 895,5 | **1 656,9** | -358,1 | 82,2% |
| Предоставление иных МБТ бюджетам МО на дорожную деятельность | 400,0 | 400,0 | 400,0 | **390,6** | -9,4 | 97,6% |
| **ГП «Повышение БДД»** | 25,5 | 25,5 | 21,0 | **2,6** | -22,9 | 10,2% |

В 2016 году не использованы бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области, источником формирования которых являлись налоговые доходы областного бюджета, в сумме 847,7 млн. руб. (5 585,1 - 4 737,4).

Согласно ст. 28.1 Закона Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области, не использованные в 2016 году, в сумме 700,0 млн. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году.

Положениями абз. 8 п. 4 ст. 179.4 БК РФ установлено, что бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта РФ, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ в очередном финансовом году. Таким образом, бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году необходимо увеличить за счёт ассигнований, не использованных в 2016 году, дополнительно на 147,7 млн. рублей.

В разрезе направлений расходов (ф. 0503127) информация об использовании дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году представлена диаграммой.

В 2016 году финансирование осуществлялось по 55 объектам областных и местных дорог (ф. №1-ФД разд. 5 и 6). Введено в эксплуатацию 15 объектов строительства (57,2 км) и 3 объекта реконструкции (4,3 км) общей стоимостью 1 632,5 млн. рублей.

**Сведения о кредиторской задолженности**

Кредиторская задолженность Облкомдортранса по расходам подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в течение 2016 года уменьшилась с 594,6 млн. руб. до 183,3 млн. руб., или в 3,2 раза (ф. 0503169). Информация об изменении кредиторской задолженности в разрезе направлений использования дорожного фонда представлена в следующей таблице.

*млн. руб.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Объем кредиторской задолженности | | Изменение |
| на 01.01.2016 | на 01.01.2017 |
| **ГП «Развитие сельских территорий»** | **0,2** | **1,3** | **1,1** |
| **ГП «Развитие транспортной системы»** | **594,4** | **177,1** | **-417,3** |
| *Капитальный ремонт, ремонт областных дорог* | *0,0* | *1,7* | *1,7* |
| *Содержание областных дорог* | *411,0* | *50,6* | *-360,4* |
| *Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования* | *73,6* | *9,2* | *-64,4* |
| *Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на дорожную деятельность* | *109,8* | *115,6* | *5,8* |
| **ГП «Повышение БДД»** | **0,0** | **4,9** | **4,9** |
| **ВСЕГО:** | **594,6** | **183,3** | **-411,3** |

**Показатели результативности использования**

**бюджетных ассигнований дорожного фонда**

Ожидаемые конечные результаты использования средств дорожного фонда установлены государственными программами. Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице.

| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения  целевых показателей | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | отклон. |
| **ГП "Развитие сельских территорий"** | | | | |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов… | км | 21,855 | 38,285  (в т.ч. 2015 г. - 16,430 км) | --- |
| **ГП "Развитие транспортной системы"** | | | | |
| Протяженность сети областных и местных дорог | км | 25 695,370 | 25 683,988 | -11,381 |
| Прирост протяженности сети областных и местных дорог в результате строительства новых дорог | км | 15,19 | 3,809 | -11,381 |
| Прирост протяженности областных и местных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,737 | 0,737 | 0,0 |
| Протяженность построенных (реконструированных) областных дорог | км | 48,174 | 48,174 | 0,0 |
| Доля протяженности областных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 37,5 | 37,5 | 0,0 |
| Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | ед. | 2 | 2 | 0,0 |
| Протяженность построенных и реконструированных местных дорог | км | 2,402 | 2,402 | 0,0 |
| Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия | тыс. кв. м. | 510,172 | 516,676 | 6,504 |
| Площадь приведенных в нормативное состояние местных дорог | тыс. кв. м. | 1500,62 | 1429,35 | -71,270 |
| **ГП "Повышение БДД"** | | | | |
| Обустройство дорожными ограждениями наиболее опасных участков автомобильных дорог | пог.м. | 602 | 602 | --- |
| Устройство искусственного освещения на участках автомобильных дорог |  | разработка проектной документ. | \* | --- |

\* 25,1 км - сдана проектная документация и положительные заключения экспертизы, не выполнены кадастровые работы;

24,6 км - заключено 2 контракта на 7 771,0 тыс. руб. на разработку проектной документации на устройство искусственного освещения (на 4,6 км получена проектная документация и положительные заключения экспертизы, не выполнены кадастровые работы, 20 км - акты выполненных работ в комитет не предоставлялись, ориентировочный срок выполнения работ I-II квартал 2017 года).

В 2016 году не достигнуты значения трех целевых показателей:

-протяженность сети областных и местных дорог (план 25 695,370 км / факт 25 683,99 км);

-прирост протяженности сети областных и местных дорог в результате строительства новых дорог (план 15,19 км / факт 3,809 км). В 2016 году не введены в эксплуатацию два объекта: в Новониколаевском районе Волгоградской области автодорога п. Мирный - х. Нижнезубриловский протяженностью 6,86 км и в г.Краснослободске дорога ул.Московская – Вторая Пятилетка протяженностью 4,52 километров. Согласно годовому отчету Облкомдортранса о реализации ГП «Развитие транспортной системы» строительство двух дорог в 2016 году выполнено, идет процедура подготовки документации на ввод в эксплуатацию;

-площадь приведенных в нормативное состояние местных дорог (план 1500,62 / факт 1429,35). По данным Облкомдортранса показатель не достигнут по причине неисполнения подрядчиками муниципальных контрактов.

***Использование муниципальных дорожных фондов***

Муниципальные дорожные фонды в 2016 году израсходованы в общей сумме 4 489,3 млн. руб., или на 85,0% от объёма утверждённых ассигнований (ф. 0503317). Неисполненные бюджетные ассигнования в сумме 790,4 млн. руб. сложились в основном по муниципальным дорожным фондам сельских поселений (201,7 млн. руб.) и города Волгограда (353,2 млн. руб.).

*млн. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Утверждено** | **Исполнено** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| городские округа | 4 177,5 | 3 702,6 | 475,0 | 88,6% |
| *в том числе г. Волгоград* | *3 407,3* | *3 054,1* | *353,2* | *89,6%* |
| муниципальные районы | 191,2 | 133,2 | 58,1 | 69,6% |
| городские поселения | 343,3 | 287,6 | 55,6 | 83,8% |
| сельские поселения | 567,6 | 365,9 | 201,7 | 64,5% |
| **Всего:** | **5 279,7** | **4 489,3** | **790,4** | **85,0%** |

Данные об использовании муниципальных дорожных фондов Волгоградской области, содержащиеся в бюджетной и статистической отчётности, существенно отличаются. Согласно данным ф. № 1-ФД при формировании муниципальных дорожных фондов учтено 3 958,8 млн. руб., израсходовано 3 644,8 млн. руб., что не соответствует данным отчета об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области (ф. 0503317) (подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», см. таблицу).

В связи с вышеуказанным существенным отличием показателей объёмов расходов муниципальных дорожных фондов из различных источников невозможно осуществить корректный анализ этих расходов по направлениям на основе ф. № 1-ФД.

***Выводы:***

1. В 2016 году в дорожный фонд Волгоградской области поступило 11 652,2 млн. руб., в том числе 4 116,9 млн. руб. из федерального бюджета. Объём поступивших доходов на 3 856,3 млн. руб., или почти в 1,5 раза больше прогнозировавшихся объемов доходов областного бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда, в том числе за счёт возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета в сумме 1 969,8 млн. рублей. Средства федерального бюджета использованы в 2016 году в полном объёме.

Положительная разница между фактически поступившим в 2016 году и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда, в части налоговых доходов бюджета Волгоградской области составила 1 950,2 млн. рублей.

В 2016 году ассигнований дорожного фонда Волгоградской области на указанную разницу не увеличивались. В 2017 году такое увеличение областным бюджетом также не предусмотрено. В соответствии с абз. 10 п. 4 ст. 179.4 БК РФ (в ред. от 23.05.2016) бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году необходимо увеличить на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году, на 1 950,2 млн. рублей.

1. Расходы дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году исполнены в сумме 8 854,3 млн. руб., что на 1 058,4 млн. руб. превышает ассигнования дорожного фонда (7 795,9 млн. руб.), утверждённые Законом об областном бюджете на 2016 год, в связи с использованием доходов от возврата остатков межбюджетных трансфертов из федерального бюджета прошлых лет. Объём расходов составляет 76,0% от объёма фактически поступивших доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда (11 652,2 млн. руб.).
2. В 2016 году не использованы бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области, источником формирования которых являлись налоговые доходы областного бюджета, в сумме 847,7 млн. руб. (5 585,1-4 737,4). Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 2016 году, в сумме 700,0 млн. руб. направлены на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году.

В соответствии с абз. 8 п. 4 ст. 179.4 БК РФ бюджетные ассигнования дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году необходимо увеличить за счёт ассигнований, не использованных в 2016 году, дополнительно на 147,7 млн. рублей.

1. Информация о состоянии автомобильных дорог местного значения, формировании и использовании муниципальных дорожных фондов, содержащаяся в статистической отчётности, формируемой Облкомдортрансом и Волгастатом, бюджетной отчётности об исполнении консолидированного бюджета Волгоградской области имеет существенные отличия, иногда противоречит друг другу. Отсутствие корректных статистических и отчётных данных может негативным образом повлиять на принятие управленческих и иных решений при планировании и использовании бюджетных средств на дорожную деятельность, что понизит эффективность их использования.

***Предложения***

1. *Администрации Волгоградской области:*

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ инициировать внесение изменений в Закон Волгоградской области от 06.12.2016 № 126-ОД «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части увеличения ассигнований дорожного фонда Волгоградской области в 2017 году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета Волгоградской области, учитываемых при формировании дорожного фонда Волгоградской области в 2016 году, и за счёт всего объёма ассигнований, не использованных в 2016 году.

*2. Облкомдортрансу* принять меры для обеспечения достоверности статистической отчётности о состоянии автомобильных дорог местного значения, формировании и использовании муниципальных дорожных фондов. В случае необходимости с привлечением органа, уполномоченного рассматривать дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.19. «Непредоставление первичных статистических данных» Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

**Аудитор Н.Л.Ноздрюхина**